**Přepis zápisu z jednání technické komise**

**Datum konání: 25. 2. 2015 od 17,00 hod.**

**Místo konání: Merkur, Hybešova 2**

1. Kamery v domě, posouzení možných variant. Předložit na shromáždění vlastníků ke schválení. Řeší p. Hruška

2. Sklepy

a) kóje – komise zvolila zděné s vnitřním osvětlením.

b) velikost kójí bude projektována dle prohlášení vlastníka.

c) projekt p. Munzara projednán s dodavatelem, ten do 6.3.2015 předloží aktualizovanou CN.

d) projekt p. Hrubého aktualizovat shodně s předchozím, tj. zděné kóje, osvětlení, centrální vypínač u vchodu – zajistí správce.

3. Kontrola zápisu z 21.1.2015

1. Sklepy – probíhá zajištění PD
2. Malby – pozastaveno

el. rozvody – předloženy pracovní kalkulace, bude řešeno po realizaci revitalizace sklepů dle finančních možností

1. Světla – opraveno, další závada 59/2 u vstupu prodloužit interval svitu na 60 s – zajistí správce
2. STA – pozastaveno, bude řešeno v rámci nových uvažovaných rozvodů. Termíny bude komise řešit po dokončení sklepů
3. úklid – náplň (balkony, dvůr) a četnost řešit na schůzce s dodavatelem (Voclon), zajistí p.Hruška

Zaslat p. Hruškovi a členům komise SML o úklidu. Případně po schůzce aktualizovat - zajistí správce

1. Parapety – dostupné parapety zkontroloval správce s dodavatelem. Nevykazují závady ani zatékání do fasády
2. Vchodové vdeře – opraveno. Zkontrolovat škrtání raménka o křídlo – zajistí správce
3. Kamery – ad bod 1.
4. Zabezpečení – řešit po sklepech, trvá. Zajistí p. Hruška
5. Světla – opraveno, 59/4 kabina výtahu – zajistí správce
6. servis oken – úkol p. Hrušky pro zjištění zásahu i pro společné prostory trvá
7. Prádelny 6. patro – pozastaveno. Řešit po dokončení bodu 13
8. Komise schválila předloženou CN na zajištění úklidové místnosti v přízemí domu. CN f. Vacek za 19 880,- rozšířit o opravu vedlejších dveří - zajistí správce

Příští komise se sejde 25.3.2015 v 17.00 u Merkura